# THRONE PROPERTY 生活管家系統 · Phase 規劃書

碩盛國際不動產 — 全球資產 × 在地生活「一條龍」會員系統

版本 v0.1（規劃草案）· 撰寫日 2026-06-19

雙入口策略：中港主推微信小程序 + 海外 App（iOS/Android）共用同一套後端

# 0. 一頁總覽

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 產品定位 | 從「海外置產 + 代租代管」延伸為「資產 + 在地生活」一條龍管家 |
| 核心模組 | ① 會員 / 實名認證 ② 物業管理（房況/租金/合約/財報） ③ 統一客服 + 即時翻譯 ④ 會員點數 ⑤ 在地生活與權益 ⑥ 多城市 |
| 履約策略 | 自營為主、少量精選合作：接送、管家、SPA 預約先自家團隊掌控品質；酒店/餐飲挑幾家簽約，逐步擴張 |
| 服務城市 | 泰國(曼谷)起步 → 中東(杜拜/阿布達比)、英國(倫敦/曼徹斯特)、越南(胡志明/河內/峴港)、馬來西亞(吉隆坡/檳城/新山)、日本(東京/大阪) |
| 語言 | 繁中 / 簡中 / English / ภาษาไทย（廣東話介面文案沿用繁中） |
| 隱私底線 | 綁定式查詢（不以姓名查他人）、金額與合約結構化呈現不經機器翻譯、文件存取留軌跡 |

# 1. Phase 切分（建議）

## Phase 1 — MVP「能用、能信任」（目標：先讓既有屋主上線）

聚焦現有屋主的剛性需求：看得到自己的物業、收得到租金通知、找得到人、語言不再是障礙。

會員系統 + 實名認證（KYC）：手機/帳號登入、護照/證件上傳、人工或第三方審核。

我的物業（綁定式）：僅顯示綁定在本人名下之委託物件。

房間現況（出租中/待出租、租約期間、月租金、管理方）

租金到帳紀錄（結構化金額，不翻譯）

合約與財報文件庫：租賃合約 / 委託管理合約 / 代管合約 / 年度財報（PDF，受權限保護、下載留軌跡）

統一客服收件匣 + 中↔泰即時翻譯：整合 LINE / WhatsApp / 站內訊息為單一工作台；客服端與會員端各看自己語言、保留原文。

會員點數（累積與顯示）：消費/租金回饋累點、點數明細、等級顯示。

*履約*：Phase 1 兌換由專屬管家人工安排（自營接送/SPA），尚不需線上商城。

在地資訊（CMS）：泰國在地新聞與吃喝玩樂文章，後台可編輯。

雙入口：微信小程序（中港）+ App（海外）共用後端 API；同帳號體系。

Phase 1 不做：線上兌換商城、第三方商家平台、物件搜尋全功能、AI 管家。

## Phase 2 — 「有附加價值、會天天打開」

點數兌換商城：自營權益上架 + 少量精選合作商家；線上兌換、核銷碼/QR、預約排程（接送、SPA、住宿、餐飲）。

在地服務預約系統：行程、時段、管家指派、到店核銷。

物件搜尋與線上洽詢：行銷物件庫、篩選、預約看屋/諮詢。

多城市內容擴充：杜拜、倫敦等城市的在地內容與服務據點。

推薦裂變：推薦好友獎勵、分享機制（小程序分享卡 / App 邀請碼）。

## Phase 3 — 「平台化與智能化」

合作商家平台規模化：商家後台、結算對帳、評價。

資產儀表板：跨物件報酬分析，串接既有 ERP / dashboard 數據。

會員體系深化：跨城市權益互通、等級權益（如機場 VIP 通關）、生日/節慶禮遇自動化。

智能管家（AI）：常見問答自動回覆、行程建議、文件問答。

開放 API：與合作旅遊/金融服務串接。

# 2. 系統架構（高層）

微信小程序 (中港)            App iOS/Android (海外)            後台管理 (Web)
              │                            │                              │
              └──────────────┬─────────────┘                             │
                             ▼                                            ▼
                    API Gateway / BFF  ── 身分驗證(KYC/JWT) · 權限 · 多語系 · 稽核軌跡
                             │
   ┌──────────┬─────────────┼──────────────┬───────────────┬────────────────┐
   ▼          ▼             ▼              ▼               ▼                ▼
 會員/KYC   物業/合約     點數/兌換     客服/翻譯       在地內容/CMS      服務預約/履約
   │          │             │              │               │                │
   └──────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┘
                             ▼
            資料層：PostgreSQL（交易） + 物件儲存(S3/OSS，文件) + 快取
                             ▼
        外部整合：翻譯 API · LINE/WhatsApp · 簡訊/推播 · 金流(僅必要) · ERP

雙入口、單後端：小程序與 App 走同一組 API，差異只在前端框架與分發管道，避免兩套邏輯。

ERP 整合（重要前提）：✅ 既有屋主的物業、合約、租金資料已在 ERP / 物業系統內。Phase 1 不需人工大規模搬遷——優先採 ERP API 串接或定時匯出同步，會員 App 後端讀取（或快取）ERP 為單一真實來源（single source of truth）。需先取得 ERP 的資料介面文件與欄位對照；若 ERP 無對外 API，則以排程匯出（CSV/JSON）+ 匯入管線過渡。

# 3. 資料模型（核心實體）

| 實體 | 關鍵欄位 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| User | id, phone, 帳號, 語言, 等級, 點數帳戶 | 會員主檔 |
| KycRecord | userId, 證件類型, 狀態, 審核人, 時間 | 實名認證 |
| Property | id, 建案, 城市, 樓棟戶, 坪數, 主圖 | 物件主檔 |
| Ownership(Binding) | userId, propertyId, 綁定狀態 | 綁定式查詢的核心：決定誰能看哪間 |
| Lease | propertyId, 租客(隱私), 期間, 月租, 幣別 | 租約 |
| Contract | propertyId, 類型(租賃/委託管理/代管), 檔案, 有效期 | 合約文件 |
| Financial | propertyId, 年度, 收支明細, 檔案 | 財報 |
| RentPayment | propertyId, 月份, 金額, 狀態, 到帳日 | 租金到帳 |
| PointsAccount | userId, 餘額, 等級 | 點數帳戶 |
| PointsTxn | accountId, 類型(累積/兌換), 點數, 來源單據 | 點數明細（雙向記帳） |
| Reward(SKU) | id, 名稱, 城市, 點數成本, 庫存, 供應商, 自營/合作 | 權益商品 |
| RedemptionOrder | userId, rewardId, 狀態, 核銷碼, 預約時段 | 兌換/預約單 |
| Vendor | id, 名稱, 城市, 類型, 結算方式 | 供應商（自營/合作） |
| City | id, 國家, 城市, 上線狀態 | 服務據點 |
| Article | id, 城市, 分類, 標題, 內文, 多語 | 在地內容 |
| Conversation / Message | userId, 管道(LINE/WA/站內), 原文, 譯文, 時間 | 統一客服 |
| AuditLog | userId, 動作, 物件, 時間, IP | 文件存取/敏感操作軌跡 |

# 4. 跨境合規 Checklist（務必早期釐清）

服務橫跨六國，個資、金流、稅務規範各不同，建議 Phase 1 即諮詢法務。

個資保護：台灣《個資法》、歐盟 GDPR（英國）、泰國 PDPA、馬來西亞 PDPA、中國《個人資訊保護法》（小程序）。需隱私政策、同意機制、資料當地化評估。

跨境資料傳輸：護照、合約等敏感資料的儲存地點與傳輸合法性。

點數法律性質：點數定位為회員回饋、非可儲值貨幣，兌換不找零、不可提現，避免觸及電子支付/儲值牌照與洗錢防制。若未來涉及購買點數，需重新評估金流牌照。

KYC / AML：高資產客戶實名認證與資金來源合規。

微信小程序合規：✅ 已有中國境內主體/公司，可直接以該主體申請小程序。仍須完成類目審核（房地產/金融類目門檻高，須備齊資質文件提前送審）。

稅務文件：各國租金收入、財報的稅務揭露格式差異。

合作商家合約：履約、退款、責任歸屬、發票/收據。

# 5. 履約模型（自營＋少量精選合作）

| 權益類型 | Phase 1 | Phase 2+ |
| --- | --- | --- |
| 機場接送 | 自營（自家車隊/簽約司機），管家人工安排 | 線上預約 + 排班系統 |
| 私人管家/導遊/就醫陪同 | 自營團隊 | 行程系統化 |
| SPA / 按摩 | 1–2 家精選合作，人工預約 | 多家上架 + 核銷 |
| 五星住宿 | 1–2 家精選合作（含自家 The Reserve 集團） | 房況串接 + 線上兌換 |
| 餐飲（米其林等） | 少量合作，人工訂位 | 商城上架 |

好處：品質可控、客訴可追、初期不需龐大商家系統；缺點是品項少、擴張慢——正好用 Phase 2 的商城與商家後台逐步補上。

# 6. 里程碑（粗估，待團隊資源校準）

| 階段 | 主要交付 | 粗估 |
| --- | --- | --- |
| M0 對齊 | 原型確認、合規諮詢啟動、技術選型、小程序類目送審、ERP 資料介面確認 | 2–3 週 |
| M1 Phase 1 後端 + 雙前端骨架 | 會員/KYC、物業綁定、合約財報、客服翻譯、點數顯示 | 6–10 週 |
| M2 Phase 1 上線（既有屋主） | 灰度上線、資料遷移、客服培訓 | +3–4 週 |
| M3 Phase 2 | 兌換商城、服務預約、物件搜尋、多城市內容 | 後續迭代 |

時程取決於團隊規模與微信類目審核時間，建議 M0 先把合規與小程序類目這兩個最大的不確定性鎖定。

# 7. Phase 1 建議團隊配置（最小可行）

產品/專案 1（兼在地營運協調）

後端 1–2、前端（小程序）1、前端（App，可用跨平台 RN/Flutter）1

UI 設計 1（沿用本原型品牌）

泰國在地客服 1–2（含泰文母語）+ 翻譯 API

外部：法務/合規顧問（合約制）

# 8. 立即可決策的事項

微信小程序主體 ✅ 已有境內主體。待辦：備齊房地產/金融類目審核資質文件送審。

既有屋主資料現況 ✅ 已在 ERP / 系統。待辦：確認 ERP 是否提供對外 API 與欄位對照，決定走 API 串接或排程匯出。

App 技術選型：原生 vs 跨平台（建議 React Native / Flutter 以共用一套碼）。

翻譯 API 供應商：品質與成本（中↔泰、中↔英、中↔越…）。

點數累點公式與等級門檻：需與財會確認入帳與成本認列。

本文件為規劃草案，供內部對齊使用；數字與時程待團隊資源與合規諮詢後校準。